|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Sí, cumplí las actividades según el cronograma del equipo. En algunos puntos necesité más tiempo para los diagramas por observaciones y por reorganizar ciertos casos de uso, lo que desplazó unos días de tareas de documentación, pero sin afectar la fecha de entrega.**  **Algunos factores que facilitaron el desarrollo del proyecto fueron la tecnología conocida que estamos implementando como Django y MySQL, la arquitectura que escogimos que fue el Modelo - Vista - Controlador, la retroalimentación recibida por parte de la Docente la cual nos permitió corregir a tiempo los errores previos a la entrega. Y los factores que quizás dificultaron el proceso fueron la inseguridad inicial con algunos símbolos y alcances de los diagramas, y las dudas pendientes sobre cómo integrar PayPal (sandbox) alineado a la lógica del sistema.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Las dos dificultades principales fueron comprender bien la notación de los diagramas y aclarar cómo funciona el consumo de la API de pago con Paypal. Al principio dudé con el uso de algunos símbolos y lo que estos significaban. Para resolver esto, busqué información, revisé algunos ejemplos y me guié en base a los comentarios de la Docente, con ello pude ajustar los diagramas; aunque aún mantenemos algunas dudas con la aplicación de la API de paypal, pero estamos trabajando en ello.**  **Para enfrentar situaciones similares más adelante, en lo que nos queda de proyecto, lo primordial y principal es informarme bien, después hacer una versión pequeña para validar que la idea esté bien y recién ahí continuar con el resto. También continuaré solicitando feedback de manera temprana antes de dar algo por finalizado, se que con esto evitaré hacer todo de nuevo lo que esté haciendo y podremos llegar más tranquilos a los plazos.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo como muy bueno, he cumplido, he apoyado al equipo y he estado disponible cuando me necesitan. Destaco mi compromiso, la proactividad y las ganas de resolver. Y para mejorar, me propongo manejar mejor la ansiedad, solicitando feedback temprano y usar mini-plazos con descansos cortos. Así mantengo el ritmo sin sobrecargarme.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Me queda como inquietud principal el cómo aplicar correctamente la API de pago, qué pasos seguir, manejo de estado (aprobado, rechazado, pendiente) y qué es lo que se guardará, para continuar con el proyecto y quitarnos las dudas, leeremos la documentación oficial, hacer el intento de implementarlo y probar el flujo completo y por ahora no tengo preguntas para la docente ni para mis compañeros, si al implementar lo del pago, llegasen a aparecer trabas o impedimentos, lo llevaremos como consulta.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No veo necesario redistribuir las actividades por ahora, quien define la carga es el jefe de proyecto y, en general, la asignación actual está funcionando bien. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  En general, evalúo el trabajo en equipo como bueno y positivo, nos hemos apoyado cuando surgen dudas y, si no logramos resolverlas consultamos con tiempo a la docente. Destaco el compromiso de cada integrante, la disposición de ayudar y que mantenemos una coordinación básica a través del jefe de proyecto para asignar las tareas y respetar las fechas. |